| Fase Temporal | Foco Estratégico | Responsável Técnico | Tarefas Detalhadas do Backlog (Prontas para Execução) |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 (Dias 1 a 7) | Validação Analógica e Arquitetura Base | Patrulheiro | Montagem de um protótipo físico de papel com tabuleiro e 10 marcadores físicos de lixo para testar o atrito da mochila limitada e o estresse temporal. |
|  |  | Ferreiro | Configuração inicial do repositório Git (GitHub), criação do projeto em Godot 4 e setup da câmera isométrica fixa. |
|  |  | Alquimista | Escrita do script estrutural do mapa lógico (map_grid.gd) para gerenciar as coordenadas geográficas de spawn de itens. |
|  |  | Mago | Desenho dos esquemas visuais estáticos (Mockups) do HUD no Figma para validação de discernibilidade infantil. |
| Semana 2 (Dias 8 a 15) | Core Gameplay Digital e Greyboxing | Ferreiro | Codificação dos scripts de movimentação do Player_Hero (toque/clique) e mapeamento da área de colisão por aproximação. |
|  |  | Alquimista | Desenvolvimento do sistema lógico do inventário de Array limitado a 10 slots com funções de push e pop. |
|  |  | Mago | Criação de blocos cinzas tridimensionais (Greyboxing) na engine para testar o tempo de deslocamento do jogador do canto do mapa até a base. |
|  |  | Clérigo | Execução de Testes de Fumaça (Smoke Tests) para certificar que o estouro do Array (item 11) bloqueia firmemente novas coletas. |
| Semana 3 (Dias 16 to 22) | Integração IHC, Storytelling e Assets | Mago | Programação visual do HUD na Godot usando nós Control, conectando a TextureProgressBar ao sinal do cronômetro. |
|  |  | Bardo | Implementação do Shader de revitalização de bioma e inserção prática dos arquivos de som (.WAV/.MP3) nos gatilhos de eventos. |
|  |  | Patrulheiro | Inserção das caixas de diálogo do tutorial do Robô de Sucata e distribuição espacial equilibrada dos tipos de detritos na fase da Praia. |
|  |  | Ferreiro | Refatoração da comunicação de nós substituindo chamadas diretas por Signals nativos para limpar o console de erros. |
| Semana 4 (Dias 23 a 30) | Playtesting, Balanceamento e Build | Clérigo | Condução de sessões de Playtesting de laboratório com usuários externos usando a metodologia de Observação Passiva (Sem Intervenção). |
|  |  | Patrulheiro | Ajuste das penalidades matemáticas de tempo (de -5s para -8s) com base no feedback dos testes para evitar que o jogo fique fácil demais. |
|  |  | Ferreiro | Correção de bugs de concorrência de sinais e compilação das builds executáveis estáveis para PC (Windows) e Mobile (Android .APK). |
|  |  | Toda a Guilda | Revisão final textual do Game Design Document, tabulação do apêndice de ferramentas e exportação do arquivo PDF definitivo. |